### 1. ORGANO DE CONTRATACIÓN: Rector de la Universidad Politécnica de Valencia ### 2. CENTROS PETICIONARIOS VINCULADOS AL CONCURSO: ### 3. REFERENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: MY11/VCI/O/28

### 4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO POR EL QUE SE RIGE: 4.1. Procedimiento: Abierto, Varios criterios 4.2. Identificación del pliego: Pliego-Tipo informado favorablemente por el Servicio Jurídico y aprobado por el Rector el 17 de diciembre de 2010 4.3. Tramitación: Ordinaria ### 5. OBJETO DEL CONTRATO Y LOTES: Construcción de un nuevo edificio y urbanización de su entorno en el Campus de Alcoy

|  | LOTE | DESCRIPCION | Nº UNIDADES |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Obras de construcción de un nuevo edificio y urbanización de su entorno en el Campus de Alcoy |  |
|  | 2 | Instalaciones de un nuevo edificio y urbanización de su entorno en el Campus de Alcoy |  |

5.1 CLASIFICACIÓN C.P.V. (Vocabulario Común de la Contratación Pública):

45214400-4  Trabajos de construcción de edificios universitarios.

6. VARIANTES: 6.1. Admite variantes: No ### 7. PLAZO DE EJECUCIÓN: 7.1. Fecha a partir de la cual entra en vigor el contrato: A partir del Acta de Comprobación del Replanteo. 7.2. Duración del contrato: 18 mes(es) ### 8. PRÓRROGA: 8.1. Se admite prórroga: No

### 9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: Importe contrato: 11,021,188.68 € Importe prórrogas previstas: 0.00 € Valor estimado del contrato: 11,021,188.68 €

### 10. PRESUPUESTO: 10.1. Presupuesto total

|  | AÑO | PARTIDA PRESUPUESTARIA | IMPORTE DEL CONTRATO | IVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 00701000042262310439032 | 2,449,153.04 € | 440,847.55 € |  |
|  | 2012 | 00701000042262310439032 | 7,347,459.12 € | 1,322,542.64 € |  |
|  | 2013 | 00701000042262310439032 | 1,224,576.52 € | 220,423.77 € |  |
| 10.2. Presupuesto por lotes: |  |  |  |  |  |

|  | LOTE | PRECIO UNITARIO | UNIDAD CONSUMO | AÑO | PRESUPUESTO | IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2011 | 1,559,899.46 € | 280,781.90 € |
|  | 1 |  |  | 2012 | 4,679,698.39 € | 842,345.71 € |
|  | 1 |  |  | 2013 | 779,949.73 € | 140,390.95 € |
|  | 2 |  |  | 2011 | 889,253.58 € | 160,065.64 € |
|  | 2 |  |  | 2012 | 2,667,760.73 € | 480,196.93 € |
|  | 2 |  |  | 2013 | 444,626.79 € | 80,032.82 € |

10.3. Obligatoriedad de ir a lotes enteros: Si 10.4. Revisión de precios : Si. Según especificaciones del Proyecto de ejecución.

### 11. GARANTIA PROVISIONAL:

11.1. Constitución de garantía provisional: No

12. GARANTIA DEFINITIVA:

12.1. Constitución de garantia definitiva: Si

12.2. Importe total de la garantia definitiva:

5% del importe de adjudicación (IVA excluido).

### 13. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

### 13.1 CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

|  | LOTES | DESCRIPCION | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 y 2 | Precio ofertado | 35 |
|  | 1 y 2 | Ampliación del plazo de garantía | 10 |
|  | 1 y 2 | Plazo ejecución | 6 |

|  | Subtotal puntos a sumar ( apartado 13.1) | 51 |
| --- | --- | --- |

FÓRMULAS MATEMÁTICAS PARA VALORAR LOS CRITERIOS:

A) Fórmula del precio:

V=P.SenoAx2+Bx

Siendo:

V = Valoración de la oferta económica

P = Puntos a distribuir

X = Baja ofertada por el concursante

bma = Baja máxima admisible = bm + 10

bm = Baja media

A=π.1−bma2.bmb2ma−bm⋅bma

B=π⋅12⋅bm−1−bma2⋅bmbma2−bm⋅bma⋅bm

Aquellas ofertas cuya baja esté comprendida entre bma y (bma + 10) tendrán una puntuación igual al 50% de la obtenida por la oferta de mínima puntuación incluida en el intervalo  tipo: bma .

Aquellas ofertas que presenten una baja superior a la (bma + 10) tendrán una puntuación igual al 25% de la obtenida por la oferta de mínima puntuación incluida en el intervalo     tipo: bma .

B) Fórmula ampliación del plazo de garantía:

Puntos = 10 √Plazo ofertado / Plazo máximo admisible

Plazo máximo admisible = 1,5 x Plazo medio

Plazos superiores al máximo admisible tendrán una puntuación igual al 50% del que estando en el intervalo admisible haya obtenido la puntuación mínima.

C) Fórmula plazo ofertado:

Punto/plazo = 6 x (Plazo-Plazo ofertado) / (Plazo-Plazo admisible)

Plazo mínimo admisible = 0,8 x Plazo medio

Plazos inferiores al mínimo admisible = 0,5 x puntuación mínima

13.2 CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR.

|  | LOTE | DESCRIPCION | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Análisis técnico del proyecto | 30 |
|  | 1 | Equipo de obra asignado a la edificación | 7 |
|  | 1 | Documentación del sistema de calidad | 6 |
|  | 1 | Programa de trabajo presentado para la ejecución de las obras, según plazo de licitación | 6 |
|  | 2 | Análisis técnico del proyecto | 30 |
|  | 2 | Equipo de obra asignado a instalaciones | 7 |
|  | 2 | Documentación del sistema de calidad | 6 |
|  | 2 | Programa de trabajo presentado para la ejecución de las obras, según plazo de licitación | 6 |
|  |  | Subtotal puntos a sumar ( apartado 13.2) | 49 |

|  | Total puntos a sumar ( apartado 13.1 + apartado 13.2 ) | 100 |
| --- | --- | --- |

### 14. PLAZO DE GARANTÍA: 14.1. Procede definir un plazo de garantía: Si 14.2. En caso positivo, indicar plazo de garantía: 1 año(s)

### 15. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Universidad Politécnica de Valencia. . Campus de Alcoy. Valencia

### 16. RÉGIMEN DE PAGO: Mediante certificaciones de obra

### 17. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA: No procede

18. CLASIFICACIÓN

|  | LOTE | GRUPO | SUBGRUPO | CATEGORIA |  | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | C | Todos | F |  | Edificaciones |
|  | 2 | I | 6 | C | DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN |  |
|  | 2 | I | 9 | C | INSTALACIONES ELÉCTRICAS SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA |  |
|  | 2 | J | 2 | E | DE VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN |  |

### 19. FINANCIACIÓN CON FONDOS EUROPEOS: No.

20. INFORMACIÓN DE CONTACTO: Micro Web: http://www.upv.es/entidades/CYO/ Dirección electrónica: contratacion@upv.es Dirección postal Servicio de Contratación: Camino de Vera, s/n. 46022 Valencia Teléfono: +34 963877406 Facsímil: +34 963877946 21. PERFIL DE CONTRATANTE: Micro Web: http://www.upv.es/entidades/CYO/

Valencia, 04 de Abril de 2011